Chatbot / Bilgi Merkezi Projesi — Toplantı Notları Raporu

Kurum: Büyük Savunma ve Yazılım A.Ş.

Planlanan Süre: 2 Hafta

Bir Sonraki Toplantı: Yarın, saat 10:00

# 1. Proje Özeti

Proje kapsamında, kurum içi/dışı kullanıcılarla etkileşime girecek bir chatbot sistemi ile bu sistemi destekleyen bir veritabanı altyapısı geliştirilecektir. Sistem; kullanıcı-bot konuşmalarını kaydedecek, şirketlerin teknoloji ağırlıklarına göre bir benzerlik (similarity) dashboard'u sunacak ve bilgi talebi içeren konularda kullanıcıyı ilgili forma yönlendirecektir.

# BÖLÜM A — AI Chatbot (Benim Sorumluluğum)

## 2. Similarity (Benzerlik) Dashboard'u

- Şirketlerin teknoloji ağırlıklarına göre bir benzerlik skoru hesaplanacak.

- Bu veriler bir dashboard üzerinden görselleştirilecek.

- Similarity modeli araştırması ve testi tamamlandı. Nihai karar: MiniLM (paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2), 384 boyut — KESİNLEŞTİ. Tur 1–2 tamam; Tur 3 (Türkçe HF) ve Tur 4 (ayrıntılı 67 mesaj) eklendi. Tur 4 ayrıntılı sette MiniLM: %79.1 doğruluk (53/67), belirsiz %87.5, 4.77 ms/mesaj. Detay: Similarity_Nihai_Rapor.docx + ayrintili_test_sonuclari.json.

- Docker kararı: Model ayrı bir servis olarak değil, chatbot imajı içinde çalışacak (Karar A).

- Similarity hesaplamasında kullanılacak sonuçlar, veritabanındaki PGVector alt yapısıyla ilişkili çalışacak; vektör alanı VECTOR(384) olarak tanımlanmalı (bu kısımda Sinem'in kurduğu veritabanı yapısına bağımlılık var — bkz. Bölüm 7.3).

## 3. Intent Bazlı Şirket Sınıflandırma ve Form Yönlendirme

- Bu özellik uygulanacak (kesinleşti). "Sağlık" daha önce sadece bir örnekti; gerçek akış aşağıdaki gibidir.

- Chatbot, her mesaj/kelime için bu sınıflandırmayı kendisi otomatik olarak yapacak — yani kullanıcı bir şey yazdığında bot bunu analiz edip ilgili intent'i (niyeti) çıkaracak.

- Elde edilen intent, şirketi bir sektöre sınıflandırmak için kullanılacak (örnek: "sağlık", "turizm" vb.).

- Tablo/sütun yapısı (çıktı mantığı):

  - 1. sütun: Intent sonucu — tespit edilen sektör (ör. sağlık, turizm...)

  - 2. sütun: URL — tespit edilen sektöre/firmaya karşılık gelen form linki

- Güncel karar (14 Temmuz frontend toplantısı): İlk aşamada toplam 3–4 sektör/form URL yeterli. Kullanıcı chatbot üzerinden ilgili forma URL ile yönlendirilecek. Form alanlarında isim bilgisi de istenecek. Detay: Frontend_Gereksinimleri_Toplanti_Notlari.docx

- Intent tespiti prototipi tamamlandı; chatbot akışına demo entegrasyonu chatbot_flow.py ile yapıldı. Çıktı: (sektör, güven skoru, form_url). Sektör-URL tek kaynağı: intent_tespiti_prototip.py.

## 4. Konuşma Mantığı (Bot Tarafı)

- Kullanıcı mesajını analiz edip intent çıkarma, buna göre sektör tespiti yapma ve uygun cevabı/form linkini üretme mantığı chatbot (AI) tarafının sorumluluğunda.

- Konuşma verilerinin hangi formatta üretileceği (gönderen, mesaj, zaman) chatbot tarafında belirlenip Sinem'in kurduğu "Konuşmalar" tablosuna (bkz. Bölüm 7.1) bu formatta kaydedilecek şekilde entegre edilecek.

## 5. Bugün Yapılacaklar (AI Chatbot Kapsamı)

☒ Similarity modellerini araştır — mevcut benzerlik (similarity) modelleri incelenip uygun olanlar belirlendi.

☒ Araştırma ve test sonucunda ayrıntılı nihai rapor hazırlandı (Similarity_Nihai_Rapor.docx) — model seçimi kesinleşti (MiniLM).

☒ Bilmediğim terim ve teknolojileri araştır — PGVector, SQLAlchemy, Alembic, session/foreign key mantığı, intent tespiti, Docker volume vb. kavramlar tek tek araştırılıp anlaşıldı (ayrı "Terimler Sözlüğü" dokümanında detaylandırıldı).

☒ Intent tespiti prototipinin chatbot akışına entegrasyonu — demo tamamlandı (chatbot_flow.py).

☐ SIMILARITY_ESIK toplantıda netleşecek — teknik öneri: intent için 0.50 kalsın; %85 / otomatik yönlendirme ayrı yüksek güven eşiği olsun. Tur 4 eşik taraması yapıldı.

☒ Tur 3/Tur 4 genişletilmiş testler hazırlandı (huggingface_turkce_model_testi.py, ayrintili_model_testi.py, cok_zorlu_veri.json, ayrintili_zorlu_veri.json).

☐ Chatbot temel hali Cuma'ya kadar hazır — URL ile sektör/form yönlendirme; konuşmalar DB'ye yazılacak (mock kalkacak). Sektör başlıkları + 3–4 form URL Cuma teslimi.

# BÖLÜM B — Backend (Sinem'in Sorumluluğu)

## 6. Veritabanı Tasarımı

### 6.1 Konuşmalar Tablosu

- Kullanıcı ile bot arasındaki tüm konuşmalar veritabanında tutulacak.

- Her konuşma kaydında gönderici–alıcı bilgisi (kim konuştu: bot mu, kullanıcı mı) yer alacak.

- Dil olarak İngilizce kullanılacak (konuşma verisi için).

- Kayıt edilecek alanlar:

  - Botun yazdığı metin

  - Kullanıcının yazdığı metin

  - Konuşma metninin tamamı (tanımı netleşmedi — bkz. Bölüm 12)

  - Mesajın ne zaman yazıldığı (zaman damgası)

### 6.2 İlişkisel Yapı

- id alanı primary key olarak kullanılacak.

- Konuşmalar tablosu, bir foreign key aracılığıyla session tablosuna bağlanacak (session_id üzerinden ilişkilendirme).

- Session (oturum) tablosunda şu bilgiler tutulacak:

  - Toplantının/oturumun adı

  - Kullanıcı bilgisi

### 6.3 Veritabanı Teknolojisi

- Veritabanı olarak PostgreSQL kullanılacak.

- Vektörel veriler (similarity/embedding işlemleri) için PGVector eklentisi kullanılacak — model kararı kesinleşti (MiniLM, 384 boyut), bu nedenle vektör alanı VECTOR(384) olarak tanımlanmalı.

- Sorguların yazımı için SQLAlchemy kullanılacak (karar verildi, netleşti).

- Veritabanı migration/kurgu yönetimi için Alembic kullanılacak (karar verildi, netleşti).

### 6.4 Tablolar Özeti

Toplantıda çıkması planlanan tablolar:

- Similarity Modelleri tablosu (AI chatbot tarafının ürettiği verileri tutacak)

- Veritabanı Şeması — PostgreSQL üzerinde tasarlanacak

- Sektör–form eşleme: İlk etapta 3–4 form URL. Tablonun DB'deki kesin yeri (ayrı tablo mu / şirketler.form_url mu) hâlâ netleşmedi — bkz. Bölüm 12. Pratik hedef: Cuma'ya kadar sektör başlıkları + URL eşlemesi.

## 7. Teknik Altyapı ve Dağıtım (Deployment)

### 7.1 Docker Yapısı

Sistem, Docker üzerinde çalışacak şekilde toplam 5 ayrı imaja bölünecek:

- Backend — ayrı imaj

- Chatbot — ayrı imaj (similarity modeli de bu imaj içinde çalışacak — Karar A)

- Veritabanı — ayrı imaj

- Frontend — ayrı imaj

- PGAdmin — ayrı imaj (veritabanı yönetim arayüzü)

### 7.2 Ek Araçlar

- PGAdmin, veritabanı yönetim arayüzü olarak kullanılacak ve kendi başına ayrı bir Docker imajı olarak çalıştırılacak.

- Volume kullanımı önemli (veri kalıcılığı için — özellikle vurgulanan nokta).

### 7.3 AI Chatbot Tarafıyla Bağlantı Noktası

- PGVector alt yapısı Sinem tarafından kurulacak; similarity/embedding sonuçlarının bu yapıya nasıl yazılacağı (veri formatı) AI chatbot tarafıyla (bkz. Bölüm 2 ve 4) koordineli belirlenmeli.

- Model seçimi kesinleştiği için vektör alanı boyutu (VECTOR(384)) artık netleşti; şema buna göre güncellenmeli.

# BÖLÜM C — Ortak / Sahibi Netleşmemiş Konular

## 8. Bilgi Merkezi ve Form Yönlendirme Akışı

Güncellendi (14 Temmuz): Form yönlendirme + chatbot entegrasyonu netleşti. Chatbot Cuma'ya kadar temel haliyle hazır olacak; sektör başlıkları Cuma'ya kadar tamamlanacak; 3–4 form URL. Chatbot verileri mutlaka veritabanında tutulacak. Frontend: Python tabanlı hazır şablon, one-page. Bkz. Frontend_Gereksinimleri_Toplanti_Notlari.docx

- Sistem bilgi merkezli çalışacak: kullanıcı bir soru soracak, sisteme uygun bir cevap verilecek.

- Kullanıcının sorduğu soru/cevap akışı bir forma yönlendirilecek.

- Ekranda bir soru kutusu ve karşılığında bir cevap kutusu bulunacak.

- Arayüz dili: Türkçe + İngilizce (frontend toplantısı kararı).

- Ayrıca bir URL alanı da bulunacak: kullanıcı, firmasıyla ilgili kişiye/yetkiliye ait forma bu link üzerinden yönlendirilecek.

- Datas (veri) tablo şeklinde sunulacak.

### 8.1 Embedded Link ve Benzerlik Oranı

- Sayfada bir embedded link (gömülü bağlantı) yer alacak.

- Bu bağlantı, PGVector karşılığı olarak hesaplanan %85 benzerlik oranıyla ilişkilendirilecek.

Dikkat: Test scriptinde kullanılan SIMILARITY_ESIK değeri (0,50) ile burada geçen "%85 benzerlik oranı" aynı ölçekte olmayabilir (ham cosine similarity skoru mu, farklı normalize edilmiş bir yüzde mi?). Bu, yarınki toplantının karar bekleyen maddelerinden biridir — bkz. Bölüm 12.

## 9. Frontend Tasarım Referansı

Güncellendi (14 Temmuz): Frontend için hazır Python şablon kullanılacak (Java değil). One-page yapı. Bölümler: dijital dönüşüm danışmanlığı, form (soru-cevap), blog (ikinci planda), dashboard/admin (kesin yer netleşmedi). Duyurular sonra eklenecek. Bugün site kodlarla iletilecek. Bkz. Frontend_Gereksinimleri_Toplanti_Notlari.docx

Frontend arayüzünün ODTÜ Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) web sitesine benzemesi isteniyor. Referans alınacak öne çıkan tasarım öğeleri:

- Kurumsal, sade ve kategorize bir ana sayfa yapısı — üst kısımda büyük, dönen/geçişli hero banner alanları (her biri kısa bir başlık + açıklama + yönlendirme butonu içeriyor).

- Üst menü (navbar): Ana sayfa, Hakkımızda, Birimler, Teknolojiler, Programlar, Haberler, İletişim gibi ana kategoriler; bazılarının açılır alt menüsü (dropdown) var.

- Arama kutusu sayfada belirgin şekilde yer alıyor.

- Kategori/kart listeleri: "Birimler" ve "Teknolojiler" gibi bölümler, sade liste/kart şeklinde gruplanmış içerikler olarak sunuluyor.

- E-posta abonelik alanı: Kullanıcıdan e-posta alıp bültene kaydeden basit bir form.

- Sade footer: İletişim/sosyal medya linkleri ve telif bilgisi.

- Renk paleti: Kurumsal, sade bir renk kullanımı (koyu kırmızı vurgu rengi + beyaz/nötr zemin).

Not: Bu, projemizdeki chatbot arayüzü ve bilgi merkezi/form yönlendirme sayfaları için görsel/yapısal bir ilham kaynağı olarak değerlendirilecek; birebir kopya değil, benzer sadelik ve kategorize yapı hedefleniyor.

## 10. Ortak Bugün Yapılacaklar

☐ Veritabanı senaryosu tarzında bir doküman/şema hazırlanacak (kim hazırlayacağı netleşmedi — muhtemelen Sinem, ama AI chatbot tarafının ihtiyaçları da bu şemaya yansımalı).

# 11. Zaman Planı

| Konu | Durum |
| --- | --- |
| Proje süresi | 2 hafta |
| Sonraki toplantı | Yarın, saat 10:00 |
| Plan | Ayrıntılı hazırlanacak |

# 12. Açık Sorular / Karar Bekleyen Konular

Aşağıdaki maddeler yarınki toplantıda (10:00) karara bağlanacak — bkz. Yarinki_Toplanti_Gundemi.docx:

- SIMILARITY_ESIK (0,50) ile "%85 benzerlik oranı" aynı ölçekte mi? Öneri netleşti (AI tarafı): hayır — iki ayrı eşik. Intent=0.50; otomatik yönlendirme için yüksek güven (0.70–0.75 / istenirse 0.85). Tur 4 eşik taraması sonuçları mevcut.

- "Konuşma metninin tamamı" alanı: tek bir mesaj mı, yoksa oturum (session) boyunca birikmiş tüm metin mi?

- Sektör–form eşleme tablosu nerede duracak: ayrı bir tablo mu (sektör → form_url), yoksa şirketler tablosuna eklenen form_url sütunu mu?

- Bölüm 8–9: Frontend gereksinimleri netleşti (Python şablon, one-page, TR+EN, blog/dashboard). Dashboard'un site içi mi ayrı admin mi olacağı hâlâ açık. Bkz. Frontend_Gereksinimleri_Toplanti_Notlari.docx

- Form URL sayısı ilk aşamada 3–4 ile sınırlı (frontend toplantısı). Sektör başlıkları Cuma'ya kadar hazırlanacak. Eşleme tablosunun DB yeri (ayrı tablo vs şirketler.form_url) hâlâ netleştirilecek.

- Ölçek büyüdüğünde (yeni sektörler/firmalar eklendiğinde) MiniLM modelinin periyodik olarak yeniden değerlendirilip değerlendirilmeyeceği.

# 13. Özet Teknoloji Yığını (Stack)

- Veritabanı: PostgreSQL + PGVector (VECTOR(384)) (Backend — Sinem)

- ORM / Sorgulama: SQLAlchemy (kesinleşti) (Backend — Sinem)

- Migration: Alembic (kesinleşti) (Backend — Sinem)

- Konteynerleştirme: Docker — toplam 5 ayrı imaj (backend, chatbot, veritabanı, frontend, PGAdmin) + Volume (Backend — Sinem, chatbot imajı içinde similarity modeli de çalışacak)

- Similarity / Intent Modeli: MiniLM (paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2), 384 boyut — KESİNLEŞTİ (AI Chatbot — ben)

- Arayüz Dili: Türkçe + İngilizce

- Konuşma Verisi Dili: İngilizce

# 14. Frontend Gereksinimleri Özeti (14 Temmuz 2026)

- Kaynak: Frontend_Gereksinimleri_Toplanti_Notlari.docx

- Python tabanlı hazır şablon; one-page.

- Bölümler: dijital dönüşüm danışmanlığı, form (S/C), blog (sonra), duyurular (daha sonra).

- TR + EN; SEO/KVKK kontrol listesi paylaşılacak.

- Chatbot Cuma; veriler DB'de; 3–4 form URL; formlarda isim alanı.

- Dashboard/admin yeri (site içi vs ayrı) henüz kesin değil.