SIMILARITY MODELİ

ARAŞTIRMA VE TEST NİHAİ RAPORU — v2 (GÜNCELLENDİ)

Chatbot / Bilgi Merkezi Projesi

Büyük Savunma ve Yazılım A.Ş.

Hazırlayan: AI Chatbot Kısmı

Bu belge, orijinal Similarity_Nihai_Rapor.docx dosyasının GÜNCELLENMİŞ halidir. Bölüm 6 ve 7 revize edilmiş, yeni Bölüm 6.1 (Karar Güncelleme Notu) eklenmiştir.

⚠ ÖZET DEĞİŞİKLİK Önceki nihai karar: MiniLM (384 boyut) — KESİNLEŞTİ (bkz. Bölüm 5.2 test sonuçları, değişmedi) Yeni nihai karar: BGE-M3 (1024 boyut) — bilinçli, gerekçeli kararla GÜNCELLENDİ Sebep: Veri seti 18 → ~128 kayda (3.900+ varyanta) çıkarılıyor; TR+EN+karma dil desteği ekleniyor. Backend etkisi: PGVector şemasında VECTOR(384) → VECTOR(1024) olarak değişmeli.

# 6. Nihai Karar (GÜNCELLENDİ)

Seçilen model: BGE-M3 (BAAI/bge-m3), 1024 boyut — GÜNCEL KARAR

Bölüm 5'teki test sonuçları (Tur 1 ve Tur 2), 18-20 kayıtlık dar bir veri seti üzerinde MiniLM'in BGE-M3'ten daha başarılı olduğunu göstermişti (bkz. Bölüm 5.2 — MiniLM %100 doğruluk, BGE-M3 %95 doğruluk, ayrıca hız ve bellek avantajı). Bu sonuçlar geçerliliğini korumaktadır ve rapordan silinmemiştir.

Ancak proje kapsamı genişlemiştir: veri seti 18 kayıttan ~128 kayda (sektör başına ortalama 25-31 varyantla, toplam 3.900+ kayda) çıkarılmakta; Türkçe, İngilizce ve karma (code-switch) dilde ifadeler eklenmektedir (örn. "hospital randevu sistemi istiyoruz"). Bu ölçek ve çeşitlilik artışı karşısında BGE-M3'ün çok dilli temsil gücü ve daha büyük parametre kapasitesi (569M) tercih sebebi olmuştur.

Gerekçe (bilinçli karar):

- BGE-M3, 100+ dili aynı embedding uzayında temsil eder — TR/EN/karma ifadeler arasında MiniLM'e göre daha tutarlı sonuç vermesi beklenmektedir.

- 8192 token'a kadar uzun metin desteği, gerçekçi uzunluktaki kurumsal taleplerde (bkz. önceki test bulgusu: uzun cümlelerde doğruluk düşüşü) avantaj sağlayabilir.

- Veri seti küçükken (18-20 kayıt) MiniLM'in üstünlüğü anlamlıydı; veri seti büyüyüp sektörler arası ayrım inceldikçe Bölüm 6'nın orijinal metninde de öngörülen "ölçek büyürse BGE-M3 yeniden değerlendirilmeli" notu devreye girmiştir.

⚠ AÇIK RİSK — YENİDEN DOĞRULAMA GEREKLİ Bu karar, YENİ 128 kayıtlık veri seti üzerinde henüz Tur 1/Tur 2 tarzı bir karşılaştırmalı test ile doğrulanmamıştır. Öneri: build_index.py ile indeks oluşturulduktan sonra, aynı zorlu_veri.json mantığıyla (belirsiz mesajlar dahil) BGE-M3 için yeni bir doğruluk/hız/bellek testi çalıştırılıp sonuçlar bu rapora eklenmelidir. Eski Tur 2 sonucundaki 'Fiyat teklifi almak istiyorum' yanlış-pozitif hatası (BGE-M3, %54 skorla yanlışlıkla turizme bağlamıştı) yeni veri setinde tekrar test edilmelidir.

## 6.1 Karar Güncelleme Notu

Tarih/bağlam: Bu güncelleme, orijinal nihai karardan sonra, veri seti genişletme planı (BGE-M3 + Multilingual Dataset Güçlendirme Planı) kapsamında alınmıştır.

Model boyutu: ~2.27 GB (569M parametre). İlk çalıştırmada HuggingFace'den indirilir, internet bağlantısı gerektirir; indirme sonrası ~/.cache/huggingface/ altında kalıcı olarak saklanır.

Savunma sektörü bağlamında dikkat: Model ağırlıklarının indirilmesi bir veri gizliliği riski oluşturmaz (veri dışarı gitmiyor, sadece model içeri iniyor), ancak kapalı/air-gapped üretim ortamlarında bu indirme adımının build-time'da (Docker imaj inşası sırasında) yapılması ve modelin imaja gömülmesi gerekebilir. Bu, Sinem ile ayrıca konuşulmalıdır.

# 7. Backend Entegrasyonu İçin Gereksinimler (Sinem) — GÜNCELLENDİ

- Vektör boyutu: PGVector şemasında VECTOR(384) yerine VECTOR(1024) olarak tanımlanmalı (BGE-M3 boyutuyla birebir eşleşmeli). Eğer şemada zaten VECTOR(384) ile veri varsa, bu bir Alembic migration gerektirir.

- Docker imaj kararı yeniden değerlendirilmeli: MiniLM'in düşük boyutu (~470MB, 413MB RAM) chatbot imajı içinde çalıştırmayı mümkün kılıyordu (Karar A). BGE-M3 (~2.27GB, Tur 2 testinde 1132MB RAM) için imaj boyutu ve RAM gereksinimi yeniden hesaplanmalı; gerekirse modeli ayrı bir servise taşımak (Karar B) değerlendirilmeli.

- Model indirme adımının Docker build-time'da mı yoksa ilk çalıştırmada runtime'da mı yapılacağı netleştirilmeli (özellikle air-gapped ortam ihtimaline karşı).

- Konuşma verisi formatı ve sektör-form eşleme tablosu gereksinimleri değişmedi (bkz. orijinal rapor Bölüm 7, 3. ve 4. maddeler).

# 8. Açık Sorular (GÜNCEL LİSTE)

- SIMILARITY_ESIK değeri — BGE-M3'ün skor dağılımı MiniLM'den farklı olabileceğinden, eşik değeri (önceki 0.50) yeni model için YENİDEN kalibre edilmeli, doğrudan taşınmamalı.

- Yeni 128 kayıtlık veri seti üzerinde BGE-M3 için karşılaştırmalı test (doğruluk / hız / bellek) henüz yapılmadı — Bölüm 6'daki açık risk maddesine bakınız.

- Docker imaj mimarisi kararı (chatbot imajı içinde mi, ayrı servis mi) BGE-M3'ün boyutuna göre yeniden değerlendirilmeli.

- Sektör-form eşleme tablosunun veritabanındaki kesin yeri ve yapısı (değişmedi, orijinal rapordan taşındı).

# 9. Sonraki Adımlar (GÜNCEL)

- Yeni vektör boyutu (1024) ve model kararının Sinem'e resmi olarak iletilmesi; VECTOR(384) → VECTOR(1024) migration ihtiyacının netleştirilmesi.

- 128 kayıtlık genişletilmiş veri seti üzerinde BGE-M3 için doğrulama testinin çalıştırılıp sonuçların bu rapora eklenmesi.

- SIMILARITY_ESIK değerinin BGE-M3'e özgü olarak yeniden kalibre edilmesi.

- Docker imaj mimarisinin (tek imaj / ayrı servis) BGE-M3 boyutuna göre karara bağlanması.

Not: Bölüm 1-5 (Amaç, Araştırma, Test Metodolojisi, Test Sonuçları) ve Ek A (kaynak kodlar) orijinal rapordan değişmeden korunmuştur; bu belge yalnızca karar ve gereksinim bölümlerini günceller. Tam metin için orijinal Similarity_Nihai_Rapor.docx ile birlikte değerlendirilmelidir.