Frontend Gereksinimleri — Toplantı Notları (Temiz Hali)

Chatbot / Bilgi Merkezi Projesi
Büyük Savunma ve Yazılım A.Ş.
Tarih: 14 Temmuz 2026

# 1. Genel Yaklaşım

Hazır bir frontend şablonu kullanılacak; ancak Java yerine Python tabanlı olacak (paylaşılacak).

One-page (tek sayfa) yapı yeterli — çok sayfalı karmaşık bir site gerekmiyor.

# 2. Sitede Bulunması Gereken Bölümler / Bağlantılar

Dijital dönüşüm danışmanlığı (bölüm/sayfa)

Dijital dönüşüm başlığı — hazır sayılıyor, ek çalışma gerekmiyor.

Form sayfası (soru-cevap) — paylaşılacak.

Blog sayfası — içerik güncellemesi buradan yapılacak (bkz. Bölüm 5).

# 3. Teknik / Fonksiyonel Gereksinimler

Globalleşmeye hazır: Sistem entegre ve büyük veriyle çalışmıyor — şu an için ölçeklenebilirlik açısından ağır altyapı beklenmiyor.

SEO & KVKK uyumu: Kontrol listesi var (paylaşılacak).

Dil desteği: Türkçe + İngilizce.

# 4. Chatbot Entegrasyonu

Chatbot verileri mutlaka veritabanında da tutulmalı! (özellikle vurgulanmış)

Chatbot, hafta sonuna kadar (Cuma) hazır olacak.

Kullanıcı, URL ile yönlendirme üzerinden ilgili sektöre yönlendirilecek.

Sektör başlıkları Cuma gününe kadar hazır olacak.

Toplamda 3–4 URL (form) olacak.

Formlarda isimler de yer alacak (form alanlarında isim bilgisi istenecek).

# 5. İçerik Güncelleme Mantığı

İçerik güncellemesi blog sayfası üzerinden yapılacak.

Blog dışındaki diğer kısımlar öncelikli — önce ana bölümler, blog ikinci planda.

# 6. Dashboard / Admin Paneli

Güncellemeler için bir dashboard sayfası gerekiyor.

İsteğe bağlı olarak sitenin bir parçası olabilir; güvenlik açısından ayrı admin tarafı da düşünülebilir.

Özellikle blog kısmının güncellenmesiyle ilişkilendiriliyor.

# 7. Duyurular

Duyurular bölümü daha sonra eklenecek.

Bugün site, kodlarla iletilir.

# 8. Zaman Çizelgesi (Özet)

Sektör başlıkları → Cuma

Chatbot (temel hali) → Cuma (hafta sonuna kadar)

Duyurular bölümü → sonraki bir aşamada

# 9. Netleştirilmesi Gereken / Belirsiz Noktalar

Dashboard'un site içinde mi yoksa ayrı admin paneli olarak mı kurulacağı kesinleşmedi (güvenlik değerlendirmesine bağlı).

SEO/KVKK kontrol listesi ve form soru-cevap içeriğinin ne zaman paylaşılacağı belli değil.

# 10. AI Chatbot tarafı için not (çapraz bağlantı)

Veritabanında konuşma kaydı zorunluluğu → save_conversation mock'unun Sinem DB'sine bağlanması kritik hale geldi.

3–4 sektör/form URL → SEKTOR_REFERANSLARI / intent_form_mapping kapsamı buna göre sadeleşebilir.

Cuma teslimi: demo chatbot_flow + sektör başlıkları + form URL eşlemesi.