Toplantı Hazırlık Notları

Yarın, saat 10:00 — Büyük Savunma ve Yazılım A.Ş.

Bu doküman, Yarinki_Toplanti_Gundemi.docx'taki 4 karar bekleyen soru için sadece soruyu tekrar etmek yerine gidilebilecek bir öneri/pozisyon içerir. Amaç, toplantıda pasif değil önerili bir taraf olarak konuşabilmek.

# 2.1 — SIMILARITY_ESIK (0,50) ile "%85 benzerlik oranı" çelişkisi

Test scriptinde ham cosine similarity skoru kullanıldı (0–1 arası); raporda geçen "%85 benzerlik oranı" muhtemelen farklı bir bağlamda (embedded link / PGVector gösterimi) not edilmiş, aynı ölçek olduğu doğrulanmadı.

Önerim (güncel): İkisini aynı anda tek sayı sunmayın. (1) SIMILARITY_ESIK = 0.50 — intent/sektör tespiti (Tur 1–4 bu değerle koşturuldu). (2) Yüksek güven eşiği 0.70–0.75 (istenirse 0.85) — embedded link / otomatik form yönlendirme. Tur 4 ayrintili_model_testi.py içinde 0.40–0.70 eşik taraması yapıldı; sonuçlar ayrintili_test_sonuclari.json'da.

# 2.2 — "Konuşma metninin tamamı" alanı

Konuşmalar tablosunda bu alanın tek mesaj mı yoksa oturum boyunca birikmiş tüm metin mi olduğu netleşmedi.

Önerim: Oturum (session) boyunca birikmiş tüm metin olarak tanımlanmasını önerin — tek mesaj zaten "Botun yazdığı metin" / "Kullanıcının yazdığı metin" alanlarında ayrı ayrı tutuluyor; "tamamı" alanı bunların birleşimi/özeti için var gibi görünüyor. Format önerisi: JSON dizisi — [{"gonderen": "bot"|"kullanici", "mesaj": "...", "zaman": "..."}, ...]. Bu, prototipin ürettiği (sektör, form_url) çıktısıyla birlikte kaydedilebilir.

# 2.3 — Sektör–form eşleme tablosu nerede duracak?

Seçenek A: Ayrı tablo (sektör → form_url). Seçenek B: Şirketler tablosuna eklenen form_url sütunu.

Önerim (güncel): Seçenek A (ayrı sektör → form_url tablosu). İlk etapta yalnızca 3–4 form URL olacak (frontend toplantısı) — bu da ayrı küçük bir eşleme tablosunu daha da makul kılar. Formlarda isim alanı da istenecek.

# 2.4 — Bölüm 8–9 sahipliği (Bilgi Merkezi/Form Yönlendirme, Frontend)

Bölüm 8 (bilgi merkezi/form akışı) hem chatbot mantığını hem veritabanını ilgilendiriyor; Bölüm 9 (frontend tasarımı) ayrı bir konu.

Güncellendi (14 Temmuz): Frontend gereksinimleri netleşti — Python şablon, one-page, TR+EN, form S/C, blog (ikinci planda), dashboard/admin (yer kesin değil). Intent/form yönlendirme mantığı AI chatbot + backend DB ile; görsel site şablonu frontend tarafında. Kaynak: Frontend_Gereksinimleri_Toplanti_Notlari.docx

# Toplantıya Götürülecekler

- Similarity_Nihai_Rapor.docx (nihai karar + test sonuçları + kaynak kod eki)

- intent_tespiti_prototip.py + chatbot_flow.py (demo); Tur 4 sonuçları; Similarity_Nihai_Rapor; Frontend_Gereksinimleri_Toplanti_Notlari.docx (Cuma planı).

- Bu hazırlık notundaki 4 öneri

- Tur 4 kısa özet (toplantıda gösterilebilir)

- - MiniLM (384): %79.1 doğruluk | belirsiz %87.5 | tuzak %66.7 | 4.77 ms

- - BGE-M3 (1024): %85.1 doğruluk | belirsiz %50.0 | tuzak %50.0 | 40.06 ms

- - Turkish-E5-Large: %83.6 doğruluk | belirsiz %50.0 | tuzak %58.3 | 42.18 ms

- - TR-MTEB Fine-Tuned: %76.1 doğruluk | belirsiz %75.0 | tuzak %50.0 | 10.96 ms

- - BERTurk NLI-STSb: %70.1 doğruluk | belirsiz %100.0 | tuzak %33.3 | 10.12 ms

- Yeni teslim taahhütleri (frontend toplantısı)

- Sektör başlıkları → Cuma

- Chatbot temel hali (URL yönlendirme) → Cuma / hafta sonu

- Chatbot verileri DB'de tutulacak (zorunlu)

- 3–4 form URL; formlarda isim alanı

- Site bugün kodlarla iletilecek; duyurular sonra