Toplantı Gündemi — Yarın, Saat 10:00

Kurum: Büyük Savunma ve Yazılım A.Ş.

Konu: Similarity modeli kararı sonrası açık sorular (AI Chatbot tarafı)

# 1. Bilgilendirme (kararlar netleşti, sadece bilgi verilecek)

- Similarity modeli olarak MiniLM (paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2), 384 boyut seçildi.

- Test sonuçları: Tur 2'de MiniLM üstün (hız/bellek/belirsiz). Tur 4 ayrıntılı sette 5 model karşılaştırıldı — detay Similarity_Nihai_Rapor / ayrintili_test_sonuclari.json.

- Nihai rapor Sinem'e iletildi.

- Docker kararı: Model ayrı bir servis değil, chatbot imajı içinde çalışacak (Karar A).

# 2. Karar Beklenen Sorular

## 2.1 SIMILARITY_ESIK ile "%85 benzerlik oranı" çelişkisi

- Test scriptinde eşik değeri 0.50 kullanıldı.

- Önceki toplantı notlarında "PGVector karşılığı %85 benzerlik oranı" geçiyor.

- Soru: Bu iki değer aynı ölçekte mi? Ham cosine similarity skoru mu, yoksa farklı bir normalize edilmiş yüzde mi kastediliyor?

- Neden önemli: Kod bu değere göre yazılacak. AI tarafı önerisi hazır: intent=0.50, otomatik yönlendirme=ayrı yüksek eşik; Tur 4 taraması mevcut.

## 2.2 "Konuşma metninin tamamı" alanı ne anlama geliyor?

- Konuşmalar tablosunda bu alan: tek bir mesaj mı, yoksa oturum (session) boyunca birikmiş tüm metin mi?

- Neden önemli: Veri formatını (JSON yapısını) buna göre şekillendireceğiz.

## 2.3 Sektör–form eşleme tablosu nerede duracak?

- Seçenek A: Ayrı bir tablo (sektör → form_url)

- Seçenek B: Şirketler tablosuna eklenen form_url sütunu

- Soru: Sinem hangisini tercih ediyor? Not: İlk etapta yalnızca 3–4 form URL olacak; sektör başlıkları Cuma'ya kadar hazır.

## 2.4 Bölüm 8–9 sahiplik (Bilgi Merkezi/Form Yönlendirme, Frontend)

- Kısmen netleşti (14 Temmuz frontend toplantısı): Python şablon + one-page site; form/blog/dashboard gereksinimleri yazıldı. Dashboard'un site içi mi ayrı admin mi olacağı hâlâ açık. Detay: Frontend_Gereksinimleri_Toplanti_Notlari.docx

- Frontend gereksinim dokümanı oluşturuldu. Kalan: dashboard yeri + SEO/KVKK checklist / form içeriği paylaşım zamanı.

# 3. AI Chatbot Tarafından Verilecek Güncelleme

- Intent + chatbot_flow demo tamam; Tur 3/4 yapıldı. Cuma odağı: DB'ye konuşma kaydı + 3–4 sektör/form URL eşlemesi + frontend yönlendirme.

- Prototipin çıktısı: (sektör, güven skoru, form_url) formatında — Sinem'in DB şemasındaki form_url alanıyla uyumlu olacak şekilde tasarlandı.

# 4. Notlar / Sonraki Adımlar

☐ Bugünkü toplantıda netleşen kararlar bu dokümana eklenecek.

☐ SIMILARITY_ESIK netleştikten sonra prototipteki değer güncellenecek.

5. Frontend toplantısı çıktıları (14 Temmuz) — bilgi

Python tabanlı hazır şablon; one-page; TR + EN.

Chatbot Cuma teslim; veriler DB'de zorunlu; URL ile sektör yönlendirme.

3–4 form URL; formlarda isim alanı; sektör başlıkları Cuma.

Blog içerik güncelleme (öncelik düşük); duyurular sonra; site bugün iletilecek.

Açık: dashboard site içi mi ayrı admin mi; SEO/KVKK checklist paylaşımı.

Doküman: Frontend_Gereksinimleri_Toplanti_Notlari.docx